# 项目更新同步记录

本仓库 = 天工（Tiangong-EWA）具身智能工厂作业智能体平台。 规则：只追加，不修改历史行。

— — —

## 2026-10-25 ｜ v1.0 建立（基线）

市场依据：2026 中国具身智能市场破万亿；工信部+国资委"实景实训"专项行动；行业矛盾"Demo 多、订单少"

定位：异构机群调度 + 具身技能治理 + 证据链 + 数据飞轮的作业智能体平台（不做本体、不训 VLA）

文档：docs/00–11（12 份）+ specs/（宪法 + SPEC-001/002，含 Gherkin）+ DECISIONS.md + AGENTS.md

工程：tiangong_core 十一模块 + agent-runtime（REST+MCP）+ MockRobotDriver 仿真 + gRPC 契约

测试：58 项全绿，核心+服务覆盖率 92%（门禁 80%）

导出：export/ 22 份 docx + 22 份 pdf

安全：五条红线（禁入/人工令牌/数据源/停机/证据）代码级实现

— — —

## 2026-10-26 ｜ v1.1 重构升级（五视角审查后）

审查：招标师 / FDE / 架构师 / 教授级高工 / 高级美工五视角独立打分 78/100，低于 80 可交付线 → 触发重构（docs/43）

缺口：无缓存、无读写分离、无事件总线、无可观测、多品牌仅 mock、无可视化、缺标准矩阵与运维手册

工程新增（7 模块）：

app/repository.py：CQRS 读写分离（SQLite WAL 写主读从，6 表，审计只追加）

app/cache.py：多级缓存（L1 TTL + L2 可插拔，前缀失效，命中率统计，L2 故障降级）

app/events.py：事件总线（Event + Transport 抽象 + MemoryTransport，可换 Pulsar/Redis）

app/otel.py：OTel GenAI SemConv 三层可观测（Session>Trace>Span，无 SDK 依赖）

app/robots/vda5050.py：VDA 5050 适配器 + AdapterRegistry（多品牌健康探测）

app/memory/：Hermes 三层记忆（工作/情景/技能）

app/a2a.py：Agent Card + 意图委派（与 Diting-PdM 互联）

服务新增端点：/observability/spans、/observability/metrics、/events、/adapters/health、/audit、/a2a/v1/card、/a2a/v1/tasks

测试：96 项全绿（44 核心 + 14 服务 + 38 重构专项），覆盖率 93%；ruff 零告警；Litestar 弃用告警清零

文档：新增 docs/12 标准符合性矩阵、docs/38 运维手册、docs/43 多视角审查与重构总路线；docs/03/08/09 同步 v1.1

可视化：web/index.html 单文件运营看板（机群遥测 / 任务看板 / 安全区 SVG 地图 / KPI）

导出：export/ 26 份 docx + 26 份 pdf（清理旧编号残留）

自评：招标 19 / FDE 18 / 架构 19 / 教授 18 / 美工 17 → 91/100

— — —

## 2026-10-26 ｜ v1.2 数据规模与性能专项

数据层：新增分析库（与业务库物理分离），生成并写入 100,000,000 条作业事实

（wo 15M / task 40M / episode 35M / audit 10M），落盘 5.03 GiB，装载 1,027 s + 建索引 357 s

读模型：新增 tools/build_rollup.py 预聚合（agg_daily / agg_daily_task / agg_daily_skill /

agg_daily_action / agg_hourly，共 5,164 行），聚合查询 173,537 ms → 0.23 ms

缓存：cache.py 增加 RedisL2（JSON + SCAN 前缀失效 + 故障降级）；state.py 按 TIANGONG_REDIS_URL 装配；

新增 tools/redis_compat.py（RESP 兼容服务）与 tools/warmup_cache.py（211 key / 138.6 KiB / 1.01 s）

缺陷修复：L2 命中回填 L1 时误改写 L2 TTL，导致预热键 5 s 后过期 → 拆分 _set_l1 + 回归测试

分析 API：新增 /tg-api/v1/analytics/{scale,summary,hourly,audit}、/analytics/orders/{id}/timeline

看板：web/index.html 改为实时数据源（API 驱动 + 演示兜底 + 数据源徽标），

新增下单/审批/执行闭环表单、分析库概览卡；服务端同源托管 / + CORS

测试：新增 tests/test_analytics_cache.py（24 项）与 tests/e2e/（Playwright 13 项）；

合计 120 项单元/接口 + 13 项 E2E 全绿，覆盖率 93%

压测：新增 tests/perf/k6_tiangong.js 与 locustfile.py；

k6 16,823 请求 / 256.7 rps / 0 失败 / P95 1.53 ms； Locust 7,757 请求 / 131.3 rps / 0 失败 / P95 4 ms；压测期缓存命中率 99.96%

文档：新增 docs/44_全链路与性能测试报告.md；docs/03（读模型 + A14–A16）、docs/08（E2E/性能层）、

docs/09（TIANGONG_BULK_DB/TIANGONG_REDIS_URL + 性能基线）、docs/38（巡检项 + 容量）同步

— — —

## 2026-10-26 ｜ v1.2 增补：局域网人工测试指南 + 配套课程

新增 docs/45_局域网人工测试操作指南.md：访问地址/防火墙/代理/端口排查、

必测主链路 10 项（含 R1/R2 红线）、多端验证、接口自检 9 项、测试记录表、缺陷反馈模板

新增配套课程仓库：[tiangong-course](https://github.com/tianqiongenze/tiangong-course)

（64 课时 · 德国双元制本土化 · 费曼 + 布鲁姆；16 套 PPT + 44 份文档的 Word/PDF）

课程与上游同步机制：tools/sync_upstream.py 生成 upstream/ 快照并扫描过期数字

— — —

## 2026-10-26 ｜ v1.2 增补：局域网人工测试指南 + 配套课程

新增 docs/45_局域网人工测试操作指南.md：访问地址/防火墙/代理/端口排查、

必测主链路 10 项（含 R1/R2 红线）、多端验证、接口自检 9 项、测试记录表、缺陷反馈模板

新增配套课程仓库：[tiangong-course](https://github.com/tianqiongenze/tiangong-course)

（64 课时 · 德国双元制本土化 · 费曼 + 布鲁姆；16 套 PPT + 44 份文档的 Word/PDF）

课程与上游同步机制：tools/sync_upstream.py 生成 upstream/ 快照并扫描过期数字