# 43 · 多视角审查报告与重构升级总路线

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档 ID | TG-DOC-43 |
| 版本 | v1.0（v1.1 重构输入） |
| 编制日期 | 2026-10-25 |
| 审查方式 | 五视角独立审查 + 标准符合性核对 + 联网最优实践对标（2026-10） |
| 状态 | 审查完成，重构方案已确认 |

— — —

## 1. 审查方法

五个视角各自独立审阅全套资料（docs/00–11、specs/、impl/、export/）， 按统一量表打分；再与 2026-10 联网检索的工业实践对标（招标评分要素、FDE 模式、 VDA 5050 混场调度、DDD/CQRS、TOGAF ADM 合规、HEIS 标准体系、OTel GenAI SemConv、 具身数据飞轮）。

量表：每视角按 5 个维度打分（1–5 分），加权得视角分；总分 100 = 5 视角 × 20。 通过线：≥ 80 为可交付；任一安全维度 < 3 为一票否决项（本轮无）。

— — —

## 2. 五视角打分

### 2.1 招标师视角（技术标得分能力，权重 20）

对标某智能制造平台招标技术部分评分结构（方案可行性 30 / 技术实力 25 / 实施 20 / 服务 15 / 演示 10）：

| 维度 | 得分 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 法规标准符合性 | 4/5 | GB/T 8567、等保、IEC 62443 已映射；缺《人形机器人与具身智能标准体系（2026 版）》符合性矩阵 |
| 需求覆盖 | 4/5 | EARS + 42 项验收齐全；缺商务级 SLA 量化表 |
| 技术实力证明 | 4/5 | 58 测试 + 92% 覆盖 + CI；缺可运行看板与现场演示脚本 |
| 实施方案 | 3/5 | 路线图有；缺数据迁移/培训/驻场计划（招标服务分项） |
| 售后服务 | 3/5 | 有应急原则；缺运维手册与响应时效承诺 |
| 小计 | 18/20 | 主要失分：标准矩阵、运维手册、服务方案 |

### 2.2 FDE 工程师视角（现场交付能力，权重 20）

对标 Palantir FDE 双引擎（现场嵌入解决问题 + 总部抽象沉淀产品化）：

| 维度 | 得分 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 现场可跑性 | 4/5 | 无硬件 demo + REST/MCP 双接口；缺一键部署包 |
| 价值交付证明 | 3/5 | ROI 模型有；缺"换线时间/节拍"类现场 KPI 基线表 |
| 可配置性 | 3/5 | 安全区/技能已配置化；缺零代码的作业单模板配置界面 |
| 多品牌接入 | 2/5 | 契约有、适配器只有 mock——VDA 5050 混场调度是招标硬项 |
| 现场归因 | 4/5 | trace_id + 证据链 + 降级记录 |
| 小计 | 16/20 | 主要失分：多品牌适配深度、现场 KPI 基线 |

### 2.3 资深架构师视角（权重 20）

对标 DDD/CQRS、多级缓存、事件驱动、TOGAF ADM 合规：

| 维度 | 得分 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 领域建模 | 4/5 | 聚合/不变量清晰（DAG 无环、九态白名单、证据只追加） |
| 架构分层 | 4/5 | 核心包/服务/链路三层干净，契约先行 |
| 性能架构 | 2/5 | 无缓存、无读写分离、无事件总线——Diting-PdM 已具备的工程能力未迁移 |
| 可观测 | 2/5 | RunReport 有；无 OTel span、无指标端点、无 GenAI 语义属性 |
| 合规治理 | 4/5 | 宪法 + ADR + 技能四态；TOGAF Phase G 合规审查缺形式化清单 |
| 小计 | 16/20 | 主要失分：性能架构与可观测（对照 Diting-PdM 明显退步） |

### 2.4 AI/具身智能教授级高工视角（权重 20）

对标 HEIS 标准体系六部分、VLA 三代演进、数据飞轮工业实践：

| 维度 | 得分 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 大脑-小脑-脊髓架构 | 5/5 | 三层映射清晰，脊髓层独立于 LLM（20ms 思想落地为确定性代码） |
| 安全与功能安全 | 5/5 | 五条红线 + 三类安全区 + 人工令牌，代码级实现 |
| 技能治理 | 4/5 | 四态 + 灰度 + 回滚；缺技能评测集（golden cases per skill） |
| 数据飞轮 | 3/5 | episode 模型有；缺"采集-清洗-标注-训练-回流"全链路口径与数据集市场对接格式 |
| 标准符合 | 3/5 | 未对齐 HEIS 2026 六部分术语与测试验证要求 |
| 小计 | 20/25 → 折 16/20 | 主要失分：数据飞轮深度、HEIS 对齐 |

### 2.5 高级美工视角（权重 20）

| 维度 | 得分 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 视觉体系 | 3/5 | 文档结构清晰；无统一视觉语言（Diting-PdM 有 index.html 总览） |
| 信息传达 | 3/5 | 表格用得好；缺架构图/看板等"一眼看懂"的载体 |
| 演示质感 | 2/5 | 无运营看板、无现场大屏 |
| 品牌一致 | 4/5 | 命名（天工）、口号、红线表达一致 |
| 小计 | 12/20 | 主要失分：无可视化资产 |

### 2.6 汇总

| 视角 | 得分 | 定级 |
| --- | --- | --- |
| 招标师 | 18/20 | 良 |
| FDE | 16/20 | 良 |
| 架构师 | 16/20 | 良 |
| 教授级高工 | 16/20 | 良 |
| 高级美工 | 12/20 | 待改进 |
| 总计 | 78/100 | 低于 80 可交付线 → 触发重构 |

— — —

## 3. 对标发现的工业实践缺口（联网检索，2026-10）

| # | 缺口 | 工业实践参照 | 本项目现状 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 多品牌混场调度 | VDA 5050 是跨品牌 AGV/AMR 通用语言；仙工 SRC 支持自定义+VDA5050 双协议混场；Open-RMF/NVIDIA Isaac 为开源参照 | 仅 mock adapter |
| G2 | 读写分离 + 多级缓存 | MateCloud 二级缓存；CQRS 首要价值是语义清晰而非性能 | 无 |
| G3 | 事件驱动 | Pulsar/Redis 双 transport（Diting-PdM 已实现） | 无 |
| G4 | 可观测 | OTel GenAI SemConv（gen_ai.system/request.model/usage tokens）；Session>Trace>Span 三级 | 仅 RunReport |
| G5 | 训练场数据闭环 | 全国 70+ 训练场；合规数据仅 50 万小时 vs 需求数千万小时；数据集市场 2024 年 7.37 亿美元 → 2031 年 70.14 亿美元（中国占 50%）；百度智能云"采集-标注-训练-回流"闭环 | episode 仅记录与导出 |
| G6 | 标准体系 | HEIS 2026 六部分（基础共性/类脑与智算/肢体与部组件/整机与系统/应用/安全伦理） | 未建矩阵 |
| G7 | 可视化 | 头部平台均有数字孪生+运营看板 | 无 |
| G8 | 运维服务 | 招标服务分项要求应急响应流程/驻场经验 | 无运维手册 |

— — —

## 4. 重构方案（v1.1，已执行）

### 4.1 工程重构（P0，全部 TDD）

| # | 项 | 内容 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 多级缓存 | app/cache.py：L1 进程内 TTL + L2 可选（Redis 接口预留），命中率统计 | test_cache |
| R2 | 读写分离 + 持久化 | app/repository.py：SQLite WAL，写主库/读从库双连接；作业单/任务/episode/技能表 | test_repository |
| R3 | 事件总线 | app/events.py：Event 模型 + MemoryTransport（Pulsar/Redis transport 接口预留），事件溯源 | test_events |
| R4 | OTel 可观测 | app/otel.py：Session>Trace>Span 三层 + GenAI 语义属性（gen_ai.system 等），无 SDK 依赖 | test_otel |
| R5 | 多品牌适配 | app/robots/vda5050.py（VDA 5050 MQTT 契约骨架）+ registry.py（adapter 注册表/工厂/健康探测） | test_adapters |
| R6 | Hermes 三层记忆 | app/memory/：工作记忆（当前作业）/ 情景记忆（episode 索引）/ 技能记忆（四态） | test_memory |
| R7 | A2A 协作 | app/a2a.py：agent card + 任务委派端点（与 Diting-PdM 联动：HI 告警→巡检作业单） | test_a2a |

### 4.2 文档重构（P0）

| # | 文档 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| R8 | docs/12 标准符合性矩阵 | HEIS 2026 六部分 + GB/T + ISO/IEC + VDA 5050 逐项符合性 |
| R9 | docs/13 审查与重构总路线 | 本文档 |
| R10 | docs/38 运维手册 | 值班/应急/SLO/备份/巡检（对标招标服务分项） |
| R11 | docs/03/08/09 更新 | CQRS/缓存/事件/OTel/适配器架构同步 |

### 4.3 可视化重构（P1）

| # | 项 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| R12 | web/index.html | 运营看板：机群遥测、任务看板、安全区 SVG 地图、指标卡（无第三方依赖，单文件） |
| R13 | README 徽章 | CI/覆盖度/许可/标准符合 |

— — —

## 5. 重构后预期得分

| 视角 | 现状 | 预期 | 关键动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标师 | 18 | 19 | R8 标准矩阵 + R10 运维手册 |
| FDE | 16 | 18 | R5 多品牌 + R12 看板 |
| 架构师 | 16 | 19 | R1–R4 性能与可观测 |
| 教授级高工 | 16 | 18 | R5/R8 标准对齐 |
| 高级美工 | 12 | 17 | R12 看板 + 架构图 |
| 总计 | 78 | ≥ 90 | — |

— — —

## 6. 遗留技术债（登记，每迭代偿还）

| # | 债 | 计划 |
| --- | --- | --- |
| TD-1 | LLMPlanner 仅接口 | Ph1 接入本地 VLM |
| TD-2 | gRPC adapter 为骨架 | Ph2 真机联调补齐 |
| TD-3 | 看板为静态快照 | Ph1 接 WebSocket 实时流 |
| TD-4 | 数据回流（模型→技能）未闭环 | Ph4 |
| TD-5 | 多基地联邦调度 | Ph3 |