# 决策基线（Decision Baseline）

本文件是唯一有效的决策记录。文档中的"建议值"一律以本文件为准。 确认时间：2026-10-25 ｜ 状态：已确认，进入实施

— — —

## 一、已确认决策

| # | 决策点 | 决定 | 与建议的差异 | 实施影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目定位 | 作业智能体平台（不做本体、不训 VLA） | 采纳建议 | 软件层切入，避开水下本体红海 |
| D2 | 首期场景 | 五类作业单：搬运/巡检/上下料/清洁/回充 | 收敛 | 规则规划器五模板即可覆盖 |
| D3 | 首期机群 | AMR + 机械臂 + 四足（仿真先行） | 采纳建议 | 不阻塞真机进度；adapter 后置 |
| D4 | 应用主体 | 雅迪集团总部 + 2 基地（与 Diting-PdM 同节奏） | 采纳 | 复用在制客户关系与部署体系 |
| D5 | 规划器 | 规则规划器为默认，LLM 规划器为接口 | 偏离（更稳） | 可解释、可单测、LLM 挂了能跑 |
| D6 | 安全模型 | 电子围栏三类区 + 五条红线 + 人工令牌簿 | 采纳并强化 | 脊髓层确定性代码实现 |
| D7 | 数据策略 | episode 强制 consent_id；L3/L4 不出厂 | 采纳 | 数据飞轮合规先行 |
| D8 | 部署形态 | 单基地 K3s 双副本 → 多基地边缘自治 | 采纳 | 弱网自治是硬需求 |
| D9 | 合规等级 | 等保二级（首期）→ 三级（多基地） | 采纳 | 与 Diting-PdM 差一级（无直接控制指令） |
| D10 | 周期/团队 | 20 周 / 5 人（平台 2 / 测试 1 / 集成 1 / 产品 1） | 推定 | 若砍 Ph3 则 12 周 |

— — —

## 二、沿用建议值（未单独询问，按 docs/13 §6 默认）

| # | 决策 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| D11 | 服务栈 | Python + Litestar/Granian/msgspec（与 Diting-PdM 同栈） |
| D12 | 存储 | 演示 SQLite；生产 PostgreSQL + 对象存储 |
| D13 | 机群接口 | gRPC 契约先行（robot_link.proto），VDA 5050 兜底 |
| D14 | 对外接口 | REST + MCP 双形态 |
| D15 | 技能治理 | 四态 + 灰度 + 回滚（与 Diting-PdM 同构） |
| D16 | 测试门禁 | 覆盖率 ≥ 80%（核心 ≥ 90%），CI 全绿 |
| D17 | 许可 | 生产禁非商用许可模型权重；开源组件登记 |
| D18 | 演进 | 行业包 SPI，可迁汽车/3C |

— — —

## 三、待确认（影响排期）

| # | 事项 | 影响 | 需要谁定 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 真机厂商选型（AMR/臂） | Ph2 工期 | 设备部 |
| Q2 | 基地安全区测绘数据 | Ph1 W3 起 | 安全部 |
| Q3 | 审批流对接（钉钉/企微） | Ph2 | 信息部 |
| Q4 | 场景申报口径（省级/国家级） | Ph3 | 政府事务 |

— — —

## 四、与 Diting-PdM 决策的关系

沿用其宪法（十条）与治理体系，本项目新增物理安全红线（R1/R4）

部署、CI、观测体系同构复用

D6（写操作边界）在本项目更严：任何物理动作都是"写操作"，均需审查